**PROPOSAL PENAWARAN PEMBUATAN WEBSITE COMPANY PROFILE PT. HASTA PRAJATAMA (GENERAL CONTRACTOR, PILING & SUPPLIER)**

No. : -

Lampiran : 1 (satu) Set Proposal

Perihal : Proposal penawaran pembuatan website

Kepada

Pimpinan Perusahaan PT. Hasta Prajatama

Di tempat

Dengan Hormat,

Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak / Ibu yang telah menerima dan meluangkan waktu untuk membaca proposal penawaran ini sehingga Bapak / Ibu dapat mempertimbangkan produk yang kami tawarkan.

Kami dari Mahasiswa Sistem Informasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya ingin menawarkan jasa pembuatan website company profile untuk PT. Hasta Prajatama.. Adapun proposal perancangan website yang kami tawarkan, telah dilampirkan bersamaan dengan surat ini.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Surabaya, September 2017

Hormat Kami,

Almas Tiara Meitasari

1. **PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Internet saat ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Semua aspek kehidupan memanfaatkan fasilitas internet, tidak hanya perusahaan yang ingin memasarkan produknya secara global. Tetapi juga pemerintahan, organisasi, partai politik, lembaga dan bahkan individu juga telah menggunakan internet untuk mendapatkan kemudahan dalam memberikan layanan dan informasi, juga untuk kemudahan perluasan dan pengembangan bisnis.

Website adalah salah satu alat penunjang, sebagai media informasi dan promosi di internet, saat ini website bukanlah menjadi “Barang Mewah” untuk perusahaan, organisasi, maupun pribadi. Tetapi sudah merupakan keharusan bagi mereka yang siap untuk Go Public, siap untuk memulai perluasan dan pengembangan usaha dalam bidang apapun. Website juga merupakan simbol kredibilitas dan prestige yang menunjukkan bahwa bidang yang bapak / ibu pimpin selangkah lebih maju dari kompetitornya dan lebih siap dalam menghadapi pasar global.

Dengan memiliki website maka semua pihak dari seluruh penjuru Indonesia dan dunia dapat dengan mudah mendapat informasi mengenai perusahaan Bapak, atau dengan mudah menghubungi Bapak bilamana ingin melakukan kegiatan transaksi.

* 1. **Tujuan**

Tujuan dari proyek pembuatan website adalah :

1. Mempermudah customer untuk mendapatkan informasi mengenai data-data perusahaan atau pelayanan yang ditawarkan
2. Membangun citra perusahaan dimata masyarakat dengan merepresentasikan pada tampilan website
3. Publikasi informasi yang lengkap tentang profil perusahaan, produk yang ditawarkan, data-data client yang pernah bekerja sama dan proyek yang telah berhasil diselesaikan.
4. Publikasi keberadaan perusahaan ke seluruh dunia
   1. **Manfaat**

Manfaat yang diperoleh dalam pembuatan website untuk perusahaan adalah :

1. Branding Company

Mempromosikan perusahaan kepada masyarakat dunia umumnya dan masyarakat Indonesia khususnya

1. Menyajikan informasi update

Menyediakan informasi yang lengkap tentang profil perusahaan, produk, data client dan proyek yang telah berhasil.

* 1. **Layanan**

Fitur yang kami tawarkan dalam pembuatan website untuk perusahaan adalah :

1. Design yang fleksibel sesuai dengan permintaan dan maintain update
2. Navigasi dan menu yang menarik
   1. **Batasan Masalah**

Batasan masalah dari website yang dibuat antara lain :

1. Aaa
2. Pembuatan website hanya menggunakan bahasa pemrogaman html dan css

**2. PELAKSANAAN**

* 1. **Lokasi Client**

Nama perusahaan : PT. HASTA PRAJATAMA

Alamat : Jalan Lingkar Timur No.1 Kemiri, Sidoarjo

Telp. : (031) 8956551 ; 8073893

Fax : (031) 8956550

E-mail : [hastaprajatama.fabrikator@gmail.com](mailto:hastaprajatama.fabrikator@gmail.com)

* 1. **Tahap Pelaksanaan**

1. Perencanaan

Proses perencanaan ini merupakan proses menentukan website seperti apa yang ingin dibuat, konten-konten apa saja yang harus ada dalam website tersebut, pengumpulan data-data perusahaan dan membuat design tampilan website yang sesuai dengan keinginan perusahaan

1. Pembuatan

Proses pembuatan merupakan proses pembuatan halaman-halaman yang berisikan data yang sudah dikumpulkan.

1. Impelementasi

Proses impelementasi ini adalah proses menempatkan halaman-halaman website yang telah dibuat pada server yang terhubung ke internet sehingga website sudah dapat dikunjungi pengguna internet di dunia.

1. Maintenance

Proses maintenance ini ditujukan untuk menjamin aktualitas informasi yang disajikan, mengawasi halaman-halaman website, dan melakukan perbaikan apabila terdapat kerusakan

* 1. **Waktu Pelaksanaan**

Waktu pelaksaan pembuatan website membutuhkan waktu 12 Minggu, dimulai dari minggu keempat bulan september sampai minggu kedua bulan desember. Dengan rincian minggu pertama sampai ke-empat akan dilakukan tahapan perencanaan, minggu ke-lima sampai ke-tujuh akan dilakukan tahap pembuatan dan minggu ke-delapan sampai ke-dua belas akan dilakukan tahap implementasi dan maintenance.

* 1. **Jadwal Pelaksanaan**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Jenis Kegiatan | Minggu Pengerjaan | | | | | | | | | | | |
| Sep | Oktober | | | | Nopember | | | | Desember | | |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Pertemuan pertama dengan client membahas detail website | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pengumpulan data-data perusahaan yang dibutuhkan |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Membuat design tampilan website dan mempresentasikan ke client |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pembuatan halaman-halaman untuk website |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
| 5. | Hosting |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
| 6. | Testing |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 7. | Maintenance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |

* 1. **Deskripsi Website**

Website company profile PT. HASTA PRAJATAMA yang akan dibuat akan memiliki beberapa menu sebagai berikut:

1. Profil perusahaan

* Detail perusahaan
* Struktur organisasi
* Sertifikat

1. Produk

* Division of steel structure fabricator & erection
* Division of civil work
* Division of piling work & heavy equipment
* Workshop Layout

1. Experience list

* Division of steel structure fabricator & erection
* Division of civil work
* Division of piling work & heavy equipment

1. Gallery
   1. **Tampilan Website**
2. **PENUTUP**

Demikian proposal penawaran website yang kami tawarkan kepada Bapak sebagai bahan pertimbangan. Besar harapan kami untuk dapat bekerja sama dengan Bapak dalam pembuatan website ini.

Sekian dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Mahasiswa Sistem Informasi

Almas Tiara Meitasari

1. **LAMPIRAN**

**Lembar Pengesahan**

**Proposal Website Company Profile PT. HASTA PRAJATAMA**

Surabaya, Oktober 2017

Menyetujui,

Pihak Pembuat Pihak Perusahaan

Mahasiswa Sistem Informasi PT.HASTA PRAJATAMA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_